# Teste Técnico — QA Lead Sênior | Seguros

Candidata: Jessica Sales Melo Cliente: NFoque — programa Nova Jornada de Sinistros Data: 30/09/2026

## Suspensão de julgamento antes de qualquer coisa

Dois números convivem neste programa que, juntos, explicam quase todo o resto: homologação com 100% dos casos verdes e ~40% de falha intermitente na automação que ninguém confia. Os dois dizem a mesma coisa — a frente de QA mede esforço e não risco. A homologação verde mede que scripts escritos por cada squad rodaram da primeira à última linha dentro da própria fatia, contra simulador/ambiente próprio. Isso não mede o que quebrou em produção. E os 220 cenários E2E falham com frequência alta o bastante para que o time tenha desistido do sinal e aprendido a re-executar até passar — ou seja, o único ativo que tocava a jornada real está entregando ruído. É desse lugar que eu parto: não há estratégia, não há rastreabilidade, não há indicador, e o que foi automaticamente é lixo técnico. A boa notícia é que isso é corrigível e barato de corrigir se eu atacar na ordem certa.

# 1) Investigar antes de responder ao patrocinador

## 1.1 Como 100% de casos verdes convivem com o que aconteceu

O número “100% verde na homologação” mede que os pré-casos planejados, rodados por cada squad isoladamente, terminaram como esperado. Ele não enxerga nada do que quebrou em produção. O que ele não cobre, e que é exatamente o que falhou:

- A jornada completa entre sistemas. Cada squad testa o pedaço; ninguém percorre aviso → regulação → aprovação → oficina → pagamento atravessando os serviços e as 11 integrações. Uma falha de orquestração entre serviços é invisível para quem testa uma fatia.

- O comportamento distribuído real — ordem de mensagens, redelivery, idempotência, tempos de consumo, concorrência. Nada disso aparece num caso manual single-thread.

- O contrato real da integração. Duas integrações foram validadas contra simulador escrito pelo próprio time; simulado ≠ sistema real.

- Volume e carga — a virada de onda traz 1.870+ avisos; teste manual é 1, 2 casos.

- Estado consistente entre sistemas — que o status de um sinistro concorde entre o core legado, o novo serviço, o antifraude e a mensagem ao cliente.

Ou seja: o 100% verde responde a pergunta “os meus casos passaram?” e não a pergunta “a produção está correta sob essas condições?”. É esse o primeiro engano que eu vou desmontar na comunicação — o número verde deu certeza falsa de cobertura, e esse é o mesmo risco que a IA aplicada sem validação cria (seção 6).

## 1.2 Hipóteses para o quádruplo sintoma

Os quatro sintomas — 240 parados em regulação, 62 com mensagens contraditórias, antifraude com o triplo de casos, pagamento duplicado — têm fisionomia de problema de integração/mensageria, não de UI. No Itaú eu lidava com arquitetura orientada a eventos (SNS/SQS/DynamoDB/Lambda); é o mesmo padrão de sintoma.

- Hipótese A (origem única, mais parcimoniosa): defeito na camada de eventos/orquestração da nova jornada. A nova jornada publica/consome eventos para as integrações (oficina, pagamento, antifraude, canais). Se o consumidor não é idempotente (não tem chave de deduplicação), uma mensagem reenviada gera: pagamento em duplicidade (o mesmo sinistro pago duas vezes), dois casos de antifraude para o mesmo sinistro (explicando o triplo de casos = os mesmos sinistros reprocessados), e status contraditórios (aprovado e depois negado = processamento duplicado/fora de ordem na mesma máquina de estados). Uma única causa explicaria os quatro sintomas. A parada em regulação poderia ser o componente da mesma falha: um evento de “regulação iniciada” que nunca é publicado, ou um evento consumido mas o estado não persistido de volta — a máquina de estados não avança.

- Hipótese B (origens independentes): os 240 parados são um defeito de persistência/máquina de estados na própria journey (não avança, sem erro, sem notificação) — característica de transação que falha silenciosamente; as mensagens contraditórias e o pagamento duplicado são um defeito de idempotência/ordem de mensageria; o antifraude triplicado pode ser fan-out mal configurado (um evento despachado 3× para o tópico do antifraude) — relacionado com B-mensageria, mas não com A-parada.

Como separar o compartilhado do independente: cruzar os IDs. O primeiro dado a pedir é a interseção entre os 240 parados, os 62 contraditórios, os casos de antifraude considerados “a mais” e o pagamento duplicado. Se os mesmos números de sinistro aparecem em mais de um sintoma, é origem compartilhada; se são disjuntos, são defeitos independentes. Esse cruzamento é o primeiro passo do plano e custa um query de SQL (diferencial que eu domino).

## 1.3 Plano de investigação (o que levantar primeiro, com quem, que evidência)

Ordem dos passos (primeiro o que tem maior poder de discriminar hipótese por menor custo):

- Cruzamento por chave (SQL), hoje. Pedir acesso de leitura ao store da nova jornada e ao log de mensageria. Query que cruza: sinistros parados em regulação × sinistros com mensagens contraditórias × sinistros que passaram pelo antifraude × o registro do pagamento duplicado. Resultado: separa Hipótese A de B com evidência dura.

- Logs de mensageria/integração e filas contíguas (DLQ). Com SRE/Operação (no meu caso, era CloudWatch/Datadog): contar redeliveries por mensagem, leitura de dead-letter queue, payloads rejeitados. Quantifica o triplo de casos: são 3 eventos diferentes ou o mesmo evento reprocessado 3×? A duplicata de pagamento: existe um segundo attempt registrado com a mesma chave de idempotência? Se sim, consumidor não idempotente = causa raiz provável.

- Falar com, na ordem:

  - a squad que orquestra a jornada/state machine (detém os 240 parados — perguntar como o status “regulação” é persistido e o que dispara o avanço);

  - quem construiu os simuladores das 2 integrações (perguntar o que o simulador não reproduz: tempo, redelivery, formato real de payload, resposta de erro);

  - o dono da integração de pagamento + o core legado (idempotência, contrato);

  - o time de antifraude (trazer as horas/lotes dos casos manuais e os IDs — cruzar com os eventos);

  - SRE/Operação (logs, DLQ, métricas da janela da virada).

- Evidência a pedir a quem:

  - a SRE/Squad: contagem de redelivery, DLQ, timestamps de publicação × consumo;

  - ao antifraude: lista de sinistros e horários dos casos manuais (p/ cruzar com eventos);

  - ao jurídico/financeiro: o número do sinistro e da oficina do pagamento duplicado e se houve segundo laço de tentativa no log de pagamentos;

  - a Dev: o modelo da máquina de estados e o mapeamento evento → transição (para os 240 parados).

Estimativa da dimensão real do estrago (inclusive onda 1):

- Não parar nos 1.870/240 conhecidos. Dimensionar por amostragem ativa: query em produção por máquinas de estado abertas/além do tempo esperado, mensagens com contagem de redelivery acima de limite, profundidade de DLQ, transações de pagamento com tentativa em duplicidade, same-sinistro processado >1× pelo antifraude. Isso dá a população afetada, não só a reportada.

- Onda 1 — o dado não existe, e eu não vou inventar um número. Não há registo de defeitos e ninguém sabe quantos escaparam. Minhas opções: (a) dizer ao diretor que o número é inauditável retroativamente — honestidade de líder; (b) reconstruir um proxy indireto: incidentes/tickets de suporte no período da onda 1, chamados de service desk sobre sinistro, volume atípico de antifraude/correção manual naquela janela, e o “conhecimento tribal” cruzado entre os analistas. (c) O que importa mesmo é meter hoje o escape rate a partir daquela data; reconstrução histórica é esforço com retorno limitado. Vou dizer: “não tenho como precificar com precisão o que escapou na onda 1, e prefiro te dar isso do que um número redondinho falso; o que posso fazer é te dar a dimensão da onda 2, que é a que está viva, e começar a medir escape de agora em diante.” Se insistirem em número, entrego o proxy com incerteza explícita, nunca como verdade.

## 1.4 Resposta ao diretor: onda 3 em seis semanas

Minha recomendação: segue, mas somente com condições verificáveis em portão explícito — e não segue no modelo atual. Não é um no-go absoluto (o prazo e o negócio são reais), mas é um não ao “seguir como está”. O que os dados que já tenho (240 parados na janela inicial = ~13% de deadlock) dizem é que liberar a maior onda — com pagamento a prestadores — sobre o mesmo processo que produziu a duplicata que já chegou ao jurídico é aceitar risco financeiro e regulatório que o programa não pode pagar duas vezes.

Condições para a onda 3 seguir (todas verificáveis, em tabela de portão):

| # | Condição | Como verifico | Riscos que estou aceitando se permitir seguir |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Causa raiz da onda 2 confirmada e corrigida, com a verificação de que os 4 sintomas não reincidem (idempotência testada, DLQ zerada) | Regressão dirigida + canário em produção com os cenários exatos dos sintomas | Reincidência de duplicatas/paradas; novo caso jurídico |
| C2 | Teste de jornada completa entre sistemas (não existe hoje) criado e verde estável sobre a onda 3, incluindo o fluxo de pagamento a prestadores | Novo caso E2E ponta-a-ponta, N execuções limpas consecutivas | Liberar pagamento sem percorrer a jornada inteira = repetir o erro que gerou a duplicata |
| C3 | As 2 integrações sem homologação ganham defesa: contrato real + canário + monitoração de divergência (seção 2.3) | Contratos + canary métricas para os 2 fornecedores | Divergência silenciosa entre simulador e sistema real |
| C4 | Portões objetivos de homologação no lugar (entrada/saída em dados, não aval verbal) e critério de aceite escrito por história | Matriz de cobertura por risco assinada; segurança em pagamento | Pressão de prazo volta a cortar regressão por conversa |
| C5 | Gestão de defeitos numa ferramenta única e rastreada | Todo bug saiu do canal para o tracker; DLQ/estado aferido | Defeitos continuarão “se perdendo no canal” |

O que me faria mudar de posição (para o hábil / para o não):

- Mudaria para seguir antes de 6 semanas se C1 e C2 estiverem verdes antes do prazo e o canário de produção da onda 2 se estabilizar sem recorrência por ~2 semanas de tráfego real — aí eu passo a apoiar, pois as condições que mitiga o risco central já foram atendidas.

- Mudaria para NÃO segue (no-go duro) se, ao fechar as 6 semanas, C1 (causa raiz) ainda estiver aberta ou C2 (jornada ponta-a-ponta) se mostrar impossível de estabilizar a tempo — porque aí liberar pagamento a prestadores é liberar o único fluxo que já provou produzir perda financeira, sem rede.

Deixo claro a ele que minha função aqui é a de guardião de portão: eu posso acelerar quando as condições estiverem boas, e vou atrasar com a mesma energia quando não estiverem — e que cada condição tem data de vencimento minha, não hormonal de cronograma, para ele não depender de “aval verbal”.

# 2) Estratégia de qualidade e plano de testes

## 2.1 Níveis de teste, cobertura, executor, momento

| Nível | O que cobre | Quem executa | Quando | Observação específica deste programa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitário | Lógica do serviço individual | Devs (in-sprint) | A cada PR, no pipeline | Não é responsabilidade QA, mas é portão — código novo entra vermelho? |
| Contrato entre microsserviços + integrações | Compatibilidade de schema/contrato entre os 11 serviços e as 11 integrações (incluindo o core legado) | Devs + QA (contratos) | A cada mudança de contrato, no CI | NOVO. É o que pega divergência que o “simulador do time” mascara. Versionar contrato. |
| Integração (por serviço/integração) | Cada serviço contra cada integração pública (oficinas, prestadores, antifraude, pagamento, WhatsApp, portal, app, regulatório, core) | QA | Por release, antes da homologação | As 2 sem homolog: ver 2.3 |
| Jornada completa entre sistemas (E2E transversal) | A viagem inteira: aviso → regulação → aprovação/negação → oficina/prestador → pagamento, atravessando todos os serviços + integrações (com simulador onde não há homolog) | QA (especialista) | Antes de cada onda e como regressão dirigida | O teste que não existe e é a causa-tipo do incidente. Cria no modo contínuo: mesmo com simulação de perna, ele pega ordem, idempotência e valor. |
| Manual exploratório + UAT/business | Jornadas complexas e de julgamento, negócio negando/aprovando caso a caso | QA + negócio | Durante homologação | Manual é onde mora o julgamento regulatório de um sinistro real — não se automatiza isso |
| Não funcional (carga na virada de onda, segurança em pagamento, disponibilidade da jornada) | Volume de virada, auth de integrações de pagamento, alta-disponibilidade | QA + SRE | Antes de cada onda / onda 3 | NOVO e obrigatório na onda 3 (ver diferenciais) |

## 2.2 Critérios objetivos de entrada/saída (para discutir 2 vs 5 dias com dados)

Entrada de um ciclo de testes/homologação de onda: 1. Ambiente estável (sem incidente aberto de ambiente bloqueante) e dado de teste disponível com massa definida. 2. Smoke automatizado da jornada verde estável (N execuções limpas). 3. Nenhum defeito Crítico aberto no escopo; Alto com plano de correção datado. 4. Contratos das integrações afetadas disponíveis e validados. 5. Critério de aceite por história escrito e aceito antes de iniciar (não “funcionou na demo”).

Saída (definição de pronto de homologação): 1. 100% dos casos de risco alto/crítico no escopo executados e verdes sem reexecução de mascaramento. 2. Defeitos abertos ≤ fronteira por severidade (ex.: 0 crítico/alto em escopo; médios com data; baixos em backlog prioritizado). 3. Jornada ponta-a-ponta entre sistemas verde no ambiente de homologação/integrado. 4. Idade de defeitos dentro do SLA por severidade. 5. Assinatura formal escrita do responsável de negócio/negócio+arquitetura na matriz de cobertura por risco — substitui qualquer aval verbal.

Redução 5 → 2 dias como objeto de decisão, não de pressão: a pergunta deixa de ser “conseguimos em 2 dias?” e vira “o que estamos dispostos a não testar, em que faixa de risco, e quem assina isso”. Eu trago a matriz de casos classificada por risco; o corte de 5 para 2 dias corta por faixa de risco descartada, com o residual documentado e assinado. Se a pressão mandar cortar, corta a faixa de menor risco explícita — nunca a duração de uma regressão com escopo intacto. E o custo desse corte fica visível: se um defeito escapa de uma faixa que foi cortada, a resposta ao patrocinador é “esta foi a decisão de 2 dias — eis o recibo assinado”.

## 2.3 As duas integrações sem ambiente de homologação

Opções: 1. Conseguir homologação real do fornecedor (contatar vendor, ambiente de staging do parceiro). Melhor, mas depende de terceiro e de prazo. 2. Contrato real + replay de tráfego: validar o contrato e replay de payloads reais de produção capturados contra o serviço, junto com canário em produção em lote pequeno + monitoração de divergência. 3. Simulador + testes de contrato: continuar com simulador, mas blindá-lo com contract tests e producer-consumer — o simulador do time já funcionou como “tudo verde” que mentiu, então deixa de ser a única defesa. 4. Shadow/canário em produção com rollback automático e monitoração da divergência.

Recomendação: para as duas integrações (uma delas é pagamento, dado o incidente — é a que mais importa), recomendo combinação: contrato real + simulador blindado para o dia a dia + canário em produção de baixo volume + monitoração de divergência e correlação de IDs. Não libero a perna de pagamento real-valor em onda sem alguma forma de espelho/homolog do fornecedor.

Risco residual da minha recomendação (é honesto declarar): simulador contratado ≠ comportamento temporal do real (tempo de resposta, redelivery, formato real de payload de erro). O residual que permanece é que divergência de comportamento só aparece em produção, e pode aparecer primeiro como incidente. Mitigação que reduz, não elimina: canário pequeno + monitoração ativa dos fluxos de pagamento. E um go/no-go explícito no toque real-valor da integração de pagamento.

## 2.4 O que cobrir com profundidade vs o que cobre-se superficial/nenhum

Critério (por risco, score): Score = (severidade da falha) × (verossimilhança dado a mudança) × (impacto de negócio/regulatório) × (exposição de integração e de dinheiro). Testar com profundidade o que move dinheiro, afeta cliente final, tem cap regulatório, ou cruza mais integrações. Onde o custo de testar excede o custo esperado do defeito, cobrir superficial ou declarar não-cobertura com assinatura do risco.

Aplicado a este programa (nomeando): - Profundidade: fluxo de pagamento a prestadores/oficinas (onda 3), aprovação/negação e mensagens ao cliente, regulação (deadlock dos 240), integrações de pagamento e antifraude, envios regulatórios, correção de defeito da onda 2 (idempotência/ordem). Tudo que toca em dinheiro ou cliente. - Cobertura superficial: telas de consulta/relatórios de baixo uso, mensagens de borda de WhatsApp, textos de notificação não-regulatórios, perfis de acesso administrativo não exposto. - Não coberto (declarado e assinado): cenários de cancelamento/estorno em volume, as integrações expostas que não movem dinheiro, backlog de cosmética. Assumo explicitamente esse risco — é a restrição real de gente/tempo, e o preço de “testar tudo” é não testar nada direito.

# 3) Governança: defeitos, aceite, indicadores

## 3.1 Fluxo de gestão de defeitos

Nascimento: qualquer pessoa (QA, dev, negócio, suporte) detecta e registra. Regra de ouro: “se não está na ferramenta, não é defeito.” O canal continua existindo como porta de entrada, mas toda menção no canal é triada no mesmo dia por mim/analista e convertida em registro estruturado — nada fica só em excesso de conversa.

Informação que carrega (obrigatória): título claro, passos de reprodução, esperado vs atual, ambiente (homolog/prod), severidade, prioridade, evidência (log/screenshot/ID de sinistro), história/requisito vinculado, e o impacto de negócio. Lanço os campos na ferramenta para que rastreabilidade e métricas existam — esse é o dado que alimenta o escape rate da seção 3.3.

Classificação: - Severidade (impacto técnico): Crítico (bloqueia jornada / perda financeira / violação regulatória / deadlock — ex.: os 240, a duplicata), Alta (funcionalidade principal degradada sem workaround), Média (função acessória, com workaround), Baixa (cosmética/usabilidade). - Prioridade (urgência de negócio + agenda): define a ordem de correção, decidida no triage.

Decisão do que entra na correção (triagem): um triage diário de 15 minutos, QA Lead + tech lead da squad + (se dinheiro/regulatório) negócio. Decisões: corrigir agora / agendar / backlog / aceitar como “não-defeito” (com justificativa registrada). Quem decide: QA não decide sozinho — decide o conjunto com dev; QA é quem susta o portão e registra a decisão. Nada é corrigido “porque deu na review”.

Acordo de prazo por severidade (SLA): - Crítico: trava a linha; correção em até ~4h úteis; bloqueia homologação/release até resolver. - Alta: correção ainda no sprint corrente ou +1; precisa do canário/monitoração. - Média: próximo sprint, com data. - Baixa: backlog priorizado, sem data garantida.

Conviver com o canal: o canal é a detecção precoce e informal; a ferramenta é o registro formal. Implantarei que ninguém considera sabido um problema que esteja só no chat — o time amarra “relatar no canal” → “abrir no tracker” como dois gestos do mesmo ato. E há regra de contenção: a duplicata/parada não é “resolvida” quando a última resposta do chat for boa — só quando o registro no tracker estiver fechado com causa raiz.

## 3.2 Critérios de aceite/pronto no lugar de “funcionou na demo”

Definition of Ready (antes de pegar a história): - Critério de aceite escrito, testável e sem ambiguidade (quando? com que dado? que resposta?). - Integrações envolvidas nomeadas e com contrato disponível. - Massa de dado necessária identificada (e, se de segurados, reais → mascarada, seção 5). - Requisitos não-funcionais aplicáveis (se toca em carga/segurança) anotados. - Método de teste (nível + env) declarado.

Definition of Done (para liberar a história): - Código revisado + unitário/contrato verdes no CI. - Critérios de aceite demonstrados contra evidência (teste automatizado ou execução rastreada), não por demo. - Teste de integração/contrato da trilha afetada verde. - Zero defeito Crítico/Alto aberto na história com justificativa se houver residual. - Dado/valores validados via SQL (assert de estado, não só tela). - Rollback/retorno considerado para a mudança (na esteira do 5.2).

A “demo funcionou” deixa de ser critério: vira demonstração de resultado, acompanhada do registro de execução e dos asserts.

## 3.3 Quatro a seis indicadores

| # | Indicador | Fórmula | Fonte | Frequência | Público | Decisão concreta que sustenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defeitos escapados (Escape Rate) | (defeitos de produção)/(defeitos totais do período) | Tracker/Jira | Semanal | Diretor + gestores + squads | Decidir go/no-go da onda e se o portão de homologação foi honesto; é a mais ligada a este incidente |
| 2 | Cobertura de jornadas críticas entre sistemas | (cenários E2E* transversais executados)/(jornadas críticas mapeadas) | Plano de teste + execução | Por onda | QA + PM | Decide se a onda 3 tem rede para liberar pagamento/mensageria |
| 3 | Taxa de estabilidade da automação (flaky) | (falhas de cenários por instabilidade)/(execuções da suite) | Suite + Allure/JUnit | Semanal | Time QA/Dev | Decide o que barra release (se > limiar, trava) e o que se descarta/estabiliza do lote de 220 |
| 4 | Idade de defeitos abertos por severidade vs SLA | média de idade por severidade; % fora do SLA | Tracker | Diário | QA + squads + PM | Decide prioridade da correção e se segura o release; mostra riscos que “moram no canal” |
| 5 | Tempo médio até detecção (MTTD) de incidente em produção | tempo entre a falha ocorrer e alertar/a identificação | Monitoração + incidentes | Semanal | SRE + QA | Decide se a monitoração/observabilidade está pegando (os 240 ficaram mudos — sem esse número repetimos) |
| 6 | Contenção de defeitos por fase | (defeitos achados antes da homologação)/(total) | Tracker | Por onda | QA Lead | Decide se o shift-left (teste no refinamento, contrato no CI) está funcionando ou se ainda se descobre tudo tarde |

## 3.4 Dois indicadores que eu NÃO adotaria e por quê

- “Número de casos de teste executados / volume de casos” — métrica de vaidade: premia volume, não risco. É fácil de inflar (mil forenses fáceis), não decide nada, e reproduz exatamente o erro do “100% verde” que já mentiu aqui.

- “Cobertura de código percentual como alvo/portão” — dá falsa sensação de cobertura: 90% de linhas num serviço não diz nada sobre ordem de mensagens, idempotência ou a jornada entre sistemas — é onde este incidente nasceu. Line coverage como meta estimula gaming (testar código fácil e verde) em vez de risco.

# 4) A suíte automatizada em que ninguém confia

## 4.1 O que fazer com os 220 cenários

Diagnóstico antes de decidir — triagem por cluster de falha, não decisão às cegas. Rodo a suite hoje, capturo as falhas reais e as clasifico:

- Falha ambiental do teste (espera fraca, seletor quebrado, dado de teste compartilhado/concorrente, ambiente instável) → o teste é o defeito, não o produto. Tendem a ser a maioria dos 40%.

- Falha genuína de produto/contrato mascarada pelo “re-executar até passar” → o time pode estar engolindo defeito real.

Decisão por cenário (combinação recuperar + descartar graciosamente): - Manter (recuperar): cenários de jornada crítica que, uma vez estabilizados, têm sinal direto no risco de negócio (pagamento, regulação, aprovação/mensagem). - Quarentena (estabilizar sob custo): valor altos mas flaky — ganham isolamento de dado (unique IDs, massa própria), esperas corretas, e definição de estável = N execuções limpas consecutivas sem reexecução. - Descartar/reescrever: redundantes, sem valor de risco, ou impossíveis de estabilizar sem reescrita completa e baixo retorno — custo de manter supera o benefício.

Justificativa pelo que mais importa (confiança): o ativo vale não pelas linhas, mas pelo sinal. 220 cenários que mentem 40% valem menos que 30 que nunca mentem. O esforço de recuperação é direcionado só ao que sustenta decisão; desistir do resto é recuperar confiança — o efeito colateral que ninguém mede mas que quebrou este time (já desistiram do sinal). Regra anti-cultura: reexecutar é permitido uma vez e sempre registrado e investigado; reexecutar silenciosamente até passar = falha de processo, não de sorte.

## 4.2 Estratégia de automação dali em diante

- Pirâmide correta, em vez de “tudo E2E”:

  - Unitário + contrato (base): rápido, em todo PR, devs executam no CI. É o volume barato que pega divergência de contrato.

  - Integração/API: em CI por deploy, quebrando contrato das 11 integrações. QA + devs.

  - Poucos E2E de jornada crítica (topo, raros): execução em release/canário, QA especialista. Menos cenários, mais sinal, zero flaky tolerado.

- O que fica manual/exploratório: jornadas de julgamento (aprovação negocial de um sinistro real, casos únicos de negócio), UX e cenários negativos por empresa específica — onde automação daria falso sinal e o manual dá visão. Nunca automatizar o que flakiness corromperia.

- Automatizar o que: (1) é repetível, (2) tem alto risco, (3) tem custo baixo de falso negativo, (4) não depende de julgamento. Não automatizar o julgamento.

## 4.3 O que barra vs o que informa — e como fazer respeitarem

Barra release (bloqueia — RED é RED, sem reexecução): - Unitário/contrato vermelho no CI. - E2E da jornada crítica (inclusive a transversal) vermelho. - Contrato da integração que move dinheiro (pagamento) vermelho. - Segurança em pagamento falhou. - Estabilidade: flaky acima do limiar decide-se na mesma linha — se a suite não é estável, o portão nem roda.

Informa (não bloqueia sozinho): cobertura % (informativo), tendências de performance (informa, não trava), regressão completa de faixa não-crítica, código cobertura, achados exploratórios.

Como fazer a regra ser respeitada num programa que já cortou regressão por pressão: 1. Colocar no processo escrito, não na autoridade. O portão vira parte do Definition of Done e do release checklist formal, não um “QA bravo”. 2. Prefixo com o sponsor. O diretor assina que RED de pagamento/segurança segura a liberação — ele mesmo passa a ser o guardião do portão, o que inverte o incentivo de “atropelar QA”. 3. Conversa sobre o dado, não sobre poder. Quando um RED aparecer, discute-se o sinal específico (que cenário, que impacto) e não “por que o QA está travando”. A conversa deixa de ser pessoal. 4. Custo da violação visível. Cada RED liberado à força fica registrado com quem decidiu — e quando escapar, a resposta ao patrocinador é o recibo da decisão. A onda 2 é o exemplo vivo do custo de não ter portão.

# 5) Time, iniciativa além do escopo e comunicação

## 5.1 Organização dos 3 analistas + a 4ª squad (dados)

O modelo atual “um analista por squad-de-dev” dilui 3 pessoas em 4 frentes e deixa o ponto de maior risco — dados/processamento (os 240 parados vivem aqui) — sem qualidade alguma. Reorganizo em capítulo/centro de excelência, eu como QA Lead respondendo pela estratégia, teste, governance e indicadores de todo o programa, com os 3 distribuídos por risco, não por squad:

- Analista 1 — Especialista de jornada/integração/API (e E2E transversal). Dona das jornadas ponta-a-ponta entre sistemas (as que pegaram o incidente) e dos contratos/11 integrações. É a posição mais crítica e a razão central do que quebrou.

- Analista 2 — Embutida na squad de maior risco da onda 3 (pagamento/prestadores + regulatório). In-sprint, do refinamento ao DoD, com foco em dinheiro e conformidade.

- Analista 3 — Rota/cobertura das demais squads + a squad de dados. Cobre as duas frentes restantes por prioridade de risco e responde à squad de dados (estado do sinistro, qualidade da fonte), com apoio de automação/contrato.

Qualidade desde o início, não no fim da esteira: os 3 entram no refinamento (3 Amigos com dev e produto), análise de ambiguidade de requisito antes de escrever caso, e participação em revisão de arquitetura de integração — não só “testar no fim”. A prevenção vive no requisito; a detecção que salvou aqui veio cedo demais.

Ampliar o time? Recomendo +1 — especificamente automação/engenharia de testes de integração-API, pareado com a squad de dados. Argumento para o diretor, em termos dele: o incidente custou 240 sinistros presos, 62 clientes recebendo mensagens contraditórias e uma duplicata de valor alto que já está no jurídico. Mais uma pessoa custa uma fração de uma duplicata dessas, e a onda 3 é a maior, com dinheiro a prestadores. Trago como mitigação de risco financeiro e regulatório, não conforto de time.

## 5.2 Três melhorias que eu conduziria por iniciativa própria (em ordem)

Nada disso foi pedido. Eu faria, por impacto × urgência × dependência:

- Rastreabilidade requisito → caso de teste → execução → defeito, numa ferramenta única (Jira + Zephyr ou similar). Por quê: é o facilitador de tudo — sem ele não há escape rate, não há portão honesto, não há resposta ao diretor com número. É a peça que desbloqueia as seções 1 e 3 e custa configuração, não contratação. Maior multiplicador.

- Governança de massa de teste e dados de segurados (LGPD). Hoje a massa é criada à mão com dados reais de segurados. Isso é risco legal e reputacional que pode custar mais que o programa inteiro (multa de LGPD). Não é “nice to have”: é não-negociável assim que há dado pessoal. Implantar mascaramento/dados sintéticos e regra de nunca colar dado real de segurado em prompt de IA (seção 6).

- Plano de rollback/retorno da virada de onda. O incidente provou que virada de onda falha e não havia rede. Antes de qualquer onda nova — não dá para voltar? — criar mecânica de retorno/rollback + critério de acionamento + monitoração de divergência. É proteção operacional imediata contra a classe de falha que já queimou o programa uma vez.

Escolhi essas três porque todas tiram risco hoje sem esperar 6 semanas, e criam a infraestrutura de governança que as seções 1–4 precisam. (Deixaria de fora, conscientemente, a documentação das regras de sinistro — importante, mas de retorno mais lento que as três acima e que não paga a onda 3.)

## 5.3 Comunicação ao diretor patrocinador (até 6 linhas)

Diretor, preciso ser direto: a homologação da onda 2 marcou 100% verde, mas ela não testa a jornada entre sistemas — e foi aí que quebramos. Tenho 240 sinistros presos, 62 clientes com mensagem contraditória e uma duplicata que já está no jurídico; causa raiz em investigação, mas sem condição de liberar a onda 3 no mesmo modelo. A onda 3 pode seguir em 6 semanas, desde que fechemos 5 portões objetivos (causa raiz corrigida, teste de jornada ponta-a-ponta verde estável, as 2 integrações sem homolog blindadas, critérios de aceite escritos e gestão de defeitos numa ferramenta). Quero acelerar quando as condições estiverem boas — e vou segurar com a mesma convicção quando não estiverem. Proponho nos falarmos na terça para validarmos o plano e os prazos.

# 6) Uso de IA no meu dia a dia

Onde eu me apoiaria, neste programa — e o que eu pediria de fato:

- Análise de requisitos (ambiguidade e risco): pedir a um Claude/Copilot/Gemini para “localizar aceite ambíguo, lacunas de borda/negativa, menções a regulatório ou a integração sem contrato explícito” em histórias. Onde confio e onde valido: confio em gerar perguntas e hipóteses (o que me faz enxergar o que eu não vi), mas valido cada sugestão com negócio — IA não conhece a semântica de sinistro desta casa.

- Geração/revisão de casos de teste: gerar Gherkin e casos negativos a partir do aceite — confio no esqueleto, valido contra o contrato real e contra a jornada. Nunca gero “muitos casos” só para parecer coberto.

- Análise de padrões em base de defeitos: pedir clusters de defeito (por componente, severidade, sintoma) em cima de dado agregado e anonimizado — idem o risco: já sei a lição de que “muitos testes” ≠ cobertura. Confio na clusterização, valido as conclusões com o time.

- Investigação de cenários instáveis de automação (os 220/40%): dar log de falha (sem dado de segurado) e pedir hipóteses de causa (espera, dado compartilhado). Confio em gerar direções de investigação, valido rodando o experimento — IA não é quem decide o que o cenário “deve esperar”.

- Criação de massa de teste: geração sintética, nunca real. Melhor caso de uso seguro.

- Documentação e comunicação ao patrocinador: esboço inicial; reviso integralmente — a voz e a decisão final (como na seção 5.3) são minhas.

Onde a IA cria falsa sensação de cobertura: o mesmo erro do “100% verde”. LLM que gera muitos casos testáveis, bem formatados, e que “passam” produz a ilusão de que a jornada está coberta quando, na verdade, nenhum percorre a integração entre sistemas de verdade. Geração em volume é a nova “demo que funcionou” — precisa de portão duplo: vínculo com critério de aceite real + execução que escape ao “verde por reexecução”.

Riscos que eu observaria (e como me protejo): - Alucinação: IA “sabe” comportamento de integração que não existe na jornada. Regra: nada que ela produz entra num portão sem rastreabilidade ou execução real. - LGPD / dados de segurados em prompt: colar sinistro/política de segurado real em um modelo externo é violação. Regra dura: nunca colo dado pessoal de segurado em prompt; massa é sintética/mascarada; os 11 integrações têm IDs e payloads que tratamos como sensíveis. - Dependência/atrofiamento do risco: time que delega o “por que quebraria?” à IA deixa de pensar sobre o próprio risco. Mantenho a IA como ferramenta de gerar e questionar, nunca de assinar. A pergunta de risco é a do QA senior, ancorada em SQL, contrato e jornada real.

## Síntese da decisão ao patrocinador

Resposta direta: a onda 3 não segue “como está”. Segue em seis semanas sob cinco condições verificáveis, com o portão de pagamento e de jornada ponta-a-ponta como inegociáveis, ou não segue. O 100% verde original não contava histórias de integração; a nova defesa sim. Eu assumo a posse dos portões, das datas de vencimento e dos recibos escritos de cada decisão de risco — e trago os números (escape, estabilidade da automação, cobertura de jornada, idade de defeito, MTTD) para que, daqui para frente, nenhuma decisão de liberação dependa de aval verbal.

Documento elaborado como teste técnico — QA Lead Sênior | Seguros. Todos os valores (1.870/240/62/triplo/duplicata) são os fornecidos no cenário; as decisões assumem que a causa raiz pode ser compartilhada (mensageria/idempotência) ou independente (estado + mensageria), a ser resolvida pelo cruzamento de IDs no passo 1 da investigação.